MINUTA

Minuta No. 001 de Grupo1

Fecha	: Lunes 07 de 08
Hora	: 09:00am
Lugar	: Casa Adan

Siendo las 09:00am horas del día 07 de agoste de 2017, se reúne el grupo: Grupo1, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Luis C Parra C, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

- Luis Parra C
- Adán Carranza
- Pablo Carranza

AGENDA:

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? Si, se lograron realizar los CRUD en la tbjunta
- Qué voy a hacer .
- Conectar con GitHub para un mejor control de versiones del proyecto.
- Instalacion y configuración del “XAMPP”.
- Creacion de la DB (Junta).
- CRUD para la “tbjunta”.
- Creacion de la vista para la captura de datos para el CRUD de junta.
- Impedimentos
- Conecion con la DB.
- Problemas con la herramienta Git Hub.
- Reformulación de la jutaView.
- Tareas realizadas que no fueron planeadas.
- Intalacion de Linux, sublime tex y complemetos.
Asuntos Pendientes

  1. Se logro realizar los objetivos planteados.

Asuntos Nuevos
Creación de Cosultas avazadas.
1. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión	Nota
Conección a DB	Pablo Carranza	100%
Creaecion CRUDS	Pablo Carranza	100%
Domain	Luis Parra	100%
Views	Luis Parra	80%
Bissines	Adan Carranza	100%

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.
**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:
1. Diagramas de casos de uso
2. Modelo de datos
3. Diagrama de aplicación
4. Módulos funcionales en ejecución

PROXIMA REUNION:

Fecha: 14 de 08
Hora: 8:00 AM
Lugar: Casa Adan

CLAUSURA:

Luis Carlos Parra C, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 8:00pm horas.

Minuta No. 002 de Grupo1

Fecha	: Lunes 19 de 08
Hora	: 2:00pm
Lugar	: Casa Adan

Siendo las 02:00pm horas del día 19 de agosto de 2017, se reúne el grupo: Grupo1, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Luis C Parra C, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

- Luis Parra C
- Adán Carranza
- Pablo Carranza

AGENDA:

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? Si, se lograron realizar los CRUD en las tbPerson, tbHerd, tbHerdActivity,tbActivity.
- Qué voy a hacer .
- Por definir

- Impedimentos
- Concatenacion de Datos.
- Tareas realizadas que no fueron planeadas.
Asuntos Pendientes

  1. Correccion de la juntaView

Asuntos Nuevos
Creación de Cosultas avazadas.
1. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión	Nota
Conección a DB	Pablo Carranza	100%
Creaecion CRUDS	Pablo Carranza	100%
Domain	Luis Parra	100%
Views	Luis Parra	100%
Bissines	Adan Carranza	100%

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.
**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:
1. Diagramas de casos de uso
2. Modelo de datos
3. Diagrama de aplicación
4. Módulos funcionales en ejecución

PROXIMA REUNION:

Fecha: 22 de 08
Hora: 8:00 AM
Lugar: UNA

CLAUSURA:

Luis Carlos Parra C, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 8:00pm horas.

Minuta No. 003 de Grupo1

Fecha	: Lunes 26 de 08
Hora	: 2:00pm
Lugar	: Casa Adan

Siendo las 02:00pm horas del día 26 de agosto de 2017, se reúne el grupo: Grupo1, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Luis C Parra C, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

- Luis Parra C
- Adán Carranza
- Pablo Carranza

AGENDA:

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? Si, se lograron realizar las funciones de mantenimiento de las tablas
  tbactividad
  tbfinca
  tbfincadireccion
  tbfincatipo
  tbhato
  tbhatoactividad

tbjunta
tbpersona
tbsocio
tbsociodireccion
tbsocioestado
tbtipoactividad
- Qué voy a hacer .
- Por definir

- Impedimentos
- Concatenacion de Datos.
- Reestucturación de la Base de Datos
- Tareas realizadas que no fueron planeadas.
Asuntos Pendientes

  1. Correccion de la juntaView

Asuntos Nuevos
Creación de Cosultas avazadas.

1. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión	Nota
Conección a DB	Pablo Carranza	100%
Creaecion CRUDS	Pablo Carranza	60%
Domain	Luis Parra	100%
Views	Luis Parra	100%
Bissines	Adan Carranza	70%

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.
**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:
1. Diagramas de casos de uso
2. Modelo de datos
3. Diagrama de aplicación
4. Módulos funcionales en ejecución

PROXIMA REUNION:

Fecha: 02 de 09
Hora: 2:00	PM
Lugar: UNA

CLAUSURA:

Luis Carlos Parra C, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión 27/08 a las 8:00am horas.

Minuta No. 004 de Grupo1

Fecha	: Sabado 02 de 09
Hora	: 2:00am
Lugar	: UNA

Siendo las 2:00pm horas del día 02 de septiembre de 2017, se reúne el grupo: Grupo1, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Jose Pablo Carranza Alfaro, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

- Luis Parra C
- Adán Carranza
- Pablo Carranza

AGENDA:

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?
    Si se logran los objetivos planeados el cual se cambian las vistas de fincaView.php y se reestructura toda la informacion mostrada, ademas, se trabajo con la implementacion de nuevas funciones en esta vista.
  - Ademas, se corrigieron algunos puntos de la vista juntaView.php

- Qué voy a hacer .
- Por definir

- Impedimentos
- Pasar la informacion de una finca en formato JSON desde un js
- Tareas realizadas que no fueron planeadas.
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

1. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión	Nota
Conección a DB	Adan Carranza	100%
Creaecion CRUDS	Adan Carranza	100%
Domain	Pablo Carranza	100%
Views	Pablo Carranza	100%
Bissines	Luis Parra	100%

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.
**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:
1. Diagramas de casos de uso
2. Modelo de datos
3. Diagrama de aplicación
4. Módulos funcionales en ejecución

PROXIMA REUNION:

Fecha: 10 de 09
Hora: 9:00	AM
Lugar: Casa Adan

CLAUSURA:

Jose Pablo Carranza Alfaro, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión 02 de 09 a las 8:00pm horas.
Minuta No. 005 de Grupo1

Fecha	: Domingo 10 de 09
Hora	: 9:00 am
Lugar	: Casa Adan

Siendo las 9:10pm horas del día 10 de septiembre de 2017, se reúne el grupo: Grupo1, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Jose Pablo Carranza Alfaro, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

- Luis Parra C
- Adán Carranza
- Pablo Carranza
AGENDA:

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?
Restructurar la vista de socioView.php en caso que desee modificar la ubicación del mismo.
Se agrego las opciones de ver socio y ademas registrar un nuevo socio y restructurar la informacion de la misma.

- Qué voy a hacer .
- Por definir

- Impedimentos
- Tareas realizadas que no fueron planeadas.
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

1. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión	Nota
Conección a DB	Adan Carranza	100%
Creaecion CRUDS	Adan Carranza	100%
Domain	Pablo Carranza	100%
Views	Pablo Carranza	100%
Bissines	Luis Parra	100%

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.
**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:
1. Diagramas de casos de uso
2. Modelo de datos
3. Diagrama de aplicación
4. Módulos funcionales en ejecución

PROXIMA REUNION:

Fecha: 10 de 09
Hora: 9:00	AM
Lugar: Casa Adan

CLAUSURA:

Jose Pablo Carranza Alfaro, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión 02 de 09 a las 8:00pm horas.
Minuta No. 006 de Grupo1

Fecha	: Viernes 10 de 10
Hora	: 11:00 am
Lugar	: Casa Adan

Siendo las 11:00pm horas del día 10 de octubre de 2017, se reúne el grupo: Grupo1, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Jose Pablo Carranza Alfaro, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

- Luis Parra C
- Adán Carranza
- Pablo Carranza
AGENDA:

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?
Acomodar las vistas de socio, hato y ademas finca, en ellas se cambio la ubicación de las vistas y tambien por abajo se modificaron los action de cada de una de las vistas para el funcionamiento de las mismas.
Ademas, incorporar 3 vistas nuevas de pago de anualidada por primera vez, otra de anualidad pero de un socio que ya no es su primera vez y finalmente la vista de agregar una anualidad.

- Qué voy a hacer .
- Por definir

- Impedimentos
  Un inconveniente es la creacion de consultas el cual vayan en un rango de fechas definidas por el los encragados de registrar la anualidad.
- Tareas realizadas que no fueron planeadas.
  Investigar como hacer una consulta entre dos rangos de fechas.
  Como hacer un reporte
Asuntos Pendientes

Hacer reportes de morosidad entre un rango de fechas.
Reorganizar todas las datas y bussiness.

Asuntos Nuevos
Sin asignar

1. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión	Nota
Conección a DB	Luis Parra	100%
Creaecion CRUDS	Luis Parra	70%
Domain	Pablo Carranza	100%
Views	Adan Carranza	100%
Bissines	Pablo Carranza	80%

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.
**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:
1. Diagramas de casos de uso
2. Modelo de datos
3. Diagrama de aplicación
4. Módulos funcionales en ejecución

PROXIMA REUNION:

Fecha: 15 de 10
Hora: 9:00	AM
Lugar: Casa Adan

CLAUSURA:

Jose Pablo Carranza Alfaro, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión 10 de 10 a las 5 pm horas.

Minuta No. 007 de Grupo1

Fecha	: Domingo 15 de 10
Hora	: 9:00 am
Lugar	: Casa Adan

Siendo las 9:00pm horas del día 15 de octubre de 2017, se reúne el grupo: Grupo1, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Jose Pablo Carranza Alfaro, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

- Adán Carranza
- Pablo Carranza
AGENDA:

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?
Reacomodar y terminar las vistas de socio, finca & hato junto a las action de ellas.
Ademas se puso en fincionameinto la vista de anualidad pero unicamente en ella se esta insertando pero aun no se actualizan los valores.

- Qué voy a hacer .
- Por definir

- Impedimentos
- Tareas realizadas que no fueron planeadas.
Asuntos Pendientes

Hacer reportes de morosidad entre un rango de fechas.
Reorganizar todas las datas y bussiness.

Asuntos Nuevos
Sin asignar

1. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión	Nota
Conección a DB	Luis Parra	100%
Creaecion CRUDS	Luis Parra	70%
Domain	Pablo Carranza	100%
Views	Adan Carranza	100%
Bissines	Pablo Carranza	100%

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.
**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:
1. Diagramas de casos de uso
2. Modelo de datos
3. Diagrama de aplicación
4. Módulos funcionales en ejecución

PROXIMA REUNION:

Fecha: 22 de 10
Hora: 9:00	AM
Lugar: Casa Adan

CLAUSURA:

Jose Pablo Carranza Alfaro, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión 15 de 10 a las 9 pm horas.