Minuta No. 006 de Grupo1

Fecha	: Sabado 30 de 09
Hora	: 10:00am
Lugar	: Casa Parra

Siendo las 10:00am horas del día 30 de septiembre de 2017, se reúne el grupo: Grupo1, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Jose Pablo Carranza, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

- Luis Parra C
- Adán Carranza
- Pablo Carranza

AGENDA:

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?
    Incorporar una la opcion de seleccionar el tipo de finca en la vista fincaView.php
    Agregar espacios y campos en la vista de socioView.php

- Qué voy a hacer .
- Por definir

- Impedimentos
- Solucionar el merge causado por la herramienta github
- Eliminar un 3
- Tareas realizadas que no fueron planeadas.
- Solucionar el error del JS de hato para el funcionamiento del mismo.
- Poner a funcionar todas las tareas nuevas como CVO etc en la vista de socioView.php
- Solucionar el merge causado por la herramienta github
Asuntos Pendientes
Solucionar problemas del JS de hatoView.php el cual aun no funciona
Poner a funcionar todas las nuevas incorporaciones de la vista de socioView.php

Asuntos Nuevos
Por definir.
1. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión	Nota
Conección a DB	Adan Carranza	100%
Creaecion CRUDS	Adan Carranza	100%
Domain	Pablo Carranza	100%
Views	Pablo Carranza	60%
Bissines	Luis Parra	100%

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.
**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:
1. Diagramas de casos de uso
2. Modelo de datos
3. Diagrama de aplicación
4. Módulos funcionales en ejecución

PROXIMA REUNION:

Fecha: 02 de 10
Hora: 9:00	AM
Lugar: Casa Adan

CLAUSURA:

Jose Pablo Carranza Alfaro, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión 02 de 09 a las 11:00pm horas.

Minuta No. 007 de Grupo1

Fecha	: Lunes 02 de 10
Hora	: 09:00am
Lugar	: Casa Adan

Siendo las 09:00am horas del día 02 de septiembre de 2017, se reúne el grupo: Grupo1, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Jose Pablo Carranza Alfaro, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

- Luis Parra C
- Adán Carranza
- Pablo Carranza

AGENDA:

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?
    Creacion de mascaras en espacios de los formularios.
    Incorporar una la opcion de seleccionar el tipo de finca en la vista fincaView.php
    Agregar espacios y campos en la vista de socioView.php
    Poner en funcionamiento las vista de actividad.php y tipoFincaActividad.php ademas toda la funcionalidad de hatoView.php

- Qué voy a hacer .
- Por definir

- Impedimentos
- Tareas realizadas que no fueron planeadas.
- Investigar como usar mascaras en php
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos
Por definir.
1. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión	Nota
Conección a DB	Adan Carranza	100%
Creaecion CRUDS	Adan Carranza	100%
Domain	Pablo Carranza	100%
Views	Pablo Carranza	100%
Bissines	Luis Parra	100%

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.
**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:
1. Diagramas de casos de uso
2. Modelo de datos
3. Diagrama de aplicación
4. Módulos funcionales en ejecución

PROXIMA REUNION:

Fecha: 03 de 10
Hora: 8:00	AM
Lugar: UNA

CLAUSURA:

Jose Pablo Carranza Alfaro, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión 02 de 09 a las 12:00md horas.