MINUTA

Minuta No. 001 de Grupo1

Fecha	: Lunes 07 de 08
Hora	: 09:00am
Lugar	: Casa Adan

Siendo las 09:00am horas del día 07 de agoste de 2017, se reúne el grupo: Grupo1, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Luis C Parra C, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

- Luis Parra C
- Adan Carranza
- Pablo Carranza

AGENDA:

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? Si, se lograron realizar los CRUD en la tbjunta
- Qué voy a hacer .
- Conectar con GitHub para un mejor control de versiones del proyecto.
- Instalacion y configuración del “XAMPP”.
- Creacion de la DB (Junta).
- CRUD para la “tbjunta”.
- Creacion de la vista para la captura de datos para el CRUD de junta.
- Impedimentos
- Conecion con la DB.
- Problemas con kla herramienta Git Hub.
- Tareas realizadas que no fueron planeadas.
- Intalacion de Linux, sublime tex y complemetos.
Asuntos Pendientes

  1. Se logro realizar los objetivos planteados.

Asuntos Nuevos
Creación de Cosultas avazadas.
1. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión	Nota
Conección a DB	Pablo Carranza
Creaecion CRUDS	Pablo Carranza
Domain	Luis Parra
Views	Luis Parra
Bissines	Adan Carranza

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.
**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:
1. Diagramas de casos de uso
2. Modelo de datos
3. Diagrama de aplicación
4. Módulos funcionales en ejecución

PROXIMA REUNION:

Fecha: 14 de 08
Hora: 8:00 AM
Lugar: Casa Adan

CLAUSURA:

Luis Carlos Parra C, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 8:00pm horas.